Приложение № 1

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Пограничного муниципального округа на 2020-2022 годы»,

утвержденной постановлением администрации

Пограничного муниципального района от « » №\_\_\_\_\_\_\_

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

**"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пограничного муниципального округа на 2020 - 2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения  мероприятия | Источник финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансового обеспечения по годам (тыс. руб.) | | | Ответственный за выполнение мероприятий Программы |
| 2020 | 2021 | 2022 |
| **1.1** | **Проведение проверки сметной стоимости по объектам** | 2020-2022 | ИТОГО | **216,00** | **72,00** | **72,00** | **72,00** | Отдел жилищно-коммунального хозяйства |
| Бюджет ПМР | 216,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
| КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.2** | **Капитальный ремонт котельных** | 2020-2022 | ИТОГО | **1928,801** | **1928,801** | **0,00** | **0,00** | Отдел жилищно-коммунального хозяйства |
| Бюджет ПМР | 470,3492 | 470,3492 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 1458,4518 | 1458,4518 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Котельная № 3/2  п. Пограничный, ул. Гагарина, 9 «а» (замена сетевого насоса) | 2021 | ИТОГО | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджет ПМР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Котельная № 3/1  п. Пограничный, ул. Ленина, 64 «а» (замена дымовой трубы, 2-х котлов и сетевого насоса) | 2021 | ИТОГО | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджет ПМР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | Котельная № 3/3  п. Пограничный, ул. Дубовика, 22 «б» (замена котла) | 2021 | ИТОГО | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджет ПМР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | Котельная № 3/9  п. Пограничный, ул. Лазо, 101/1 (замена котла) | 2020 | ИТОГО | **1099,251** | **1099,251** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджет ПМР | 445,4627 | 445,4627 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 653,7883 | 653,7883 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.1 | Замена котла | 2020 | ИТОГО | **823,02** | **823,02** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджет ПМР | 169,2317 | 169,2317 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 653,7883 | 653,7883 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4.2 | Закупка материалов для капитального ремонта здания котельной | 2020 | ИТОГО | **276,231** | **276,231** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджет ПМР | 276,231 | 276,231 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 | Котельная № 3/22  с. Нестеровка, ул. Советская, 7 (замена котла) | 2020 | ИТОГО | **829,55** | **829,55** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджет ПМР | 24,8865 | 24,8865 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 804,6635 | 804,6635 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6 | Котельная №3/23  с. Сергеевка, ул. Школьная, 18 «б»  (замена котла) | 2020 | ИТОГО | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджет ПМР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.3** | **Капитальный ремонт теплосетей котельных** | 2020-2022 | ИТОГО | **688,36** | **688,36** | **0,00** | **0,00** |  |
| Бюджет ПМР | 20,6508 | 20,6508 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 667,7092 | 667,7092 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Котельная № 3/2  п. Пограничный, ул. Гагарина, 9 «а» (замена теплосети 346 м) | 2021 | ИТОГО | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджет ПМР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | Котельная № 3/2  п. Пограничный, ул. Гагарина, 9 «а» (замена теплосети 303 м) | 2021 | ИТОГО | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджет ПМР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 | Котельная № 3/1  п. Пограничный, ул. Ленина, 64 «а» (замена теплосети 80 м) | 2021 | ИТОГО | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджет ПМР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4 | Котельная №3/12  с. Барано-Оренбургское, Гарнизон (укладка теплосети под землю 40 м) | 2021 | ИТОГО | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджет ПМР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5 | Котельная № 3/22  с. Нестеровка, ул. Советская, 7 (замена теплосети 117 м) | 2020 | ИТОГО | **688,36** | **688,36** | **0,00** | **0,00** |
| Бюджет ПМР | 20,6508 | 20,6508 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 667,7092 | 667,7092 | 0,00 | 0,00 |
| **1.4** | **Промывка и опресовка систем отопления МКЖД в. с. Нестеровка по ул. Советская, д. 9 и с. Жариково по ул. Кооперативная, д. 28** | 2020-2022 | ИТОГО | **60,00** | **20,00** | **20,00** | **20,00** | мку «ХОЗУ администрации Пограничного муниципального района (округа)» |
| Бюджет ПМР | 60,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.5** | **Разработка схем теплоснабжения** |  | ИТОГО | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Отдел жилищно-коммунального хозяйства |
| Бюджет ПМР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:** |  | **ИТОГО** | **2893,161** | **2709,161** | **92,00** | **92,00** |  |
| **Бюджет ПМР** | **767,00** | **583,00** | **92,00** | **92,00** |
| **КБ** | **2126,161** | **2126,161** | **0,00** | **0,00** |